Додаток 2

до Програми інформатизації та

цифрової трансформації   на

2022−2024 роки  (підпункт 4.3)

ПЕРЕЛІК

заходів  Програми інформатизації та цифрової трансформації  на 2022−2024  роки

| № п/п | Заходи програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці (співвико-навці) | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування, грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення дета-льного аналізу й виз-начення потреби оновлення, консо-лідації та уніфікації програмних і техніч-них ресурсів (ком-п’ютерної техніки, мережевого облад-нання та оргтехніки) на об'єктах інформа-ційної діяльності ви-конавчих органів міської ради | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Забезпечення інфор-маційно-комунікацій-ної та цифрової інфра-структури виконавчих органів міської ради через ефективне гнуч-ке використання про-грамних і технічних ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, по-будову надійної систе-ми безпеки інформа-ційних систем |
| 1.2 | Проведення інформа-ційно-консультацій-них заходів щодо реа-лізації міських проєк-тів і створення та впровадження інфор-маційно-комуніка-ційційних технологій і е-сервісів, популя-ризація та навчання користування е-сер-вісами, проведення зустрічей з ІТ-спіль-нотою з метою сти-мулювання розвитку смарт-технологій та забезпечення їх ши-рокого впровадження в різні сфери міської життєдіяльності | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Сприяння розвитку цифрових навичок і формуванню потреб у використанні елек-тронних сервісів та цифових технологій представниками Кри-ворізької міської тери-торіальної громади. Завдяки використан-ню онлайн та циф-рових технологій представники Кри-ворізької міської те-риторіальної громади можуть більш ефек-тивно користуватися міськими електрон-ними сервісами |
| 1.3 | Розроблення актів органів місцевого са-моврядування міста щодо організації ви-конання завдань Про-грами, організаційне забезпечення їх вико-нання. Проведення семінарів-навчань, тренінгів, відеокон-ференцій тощо з питань розвитку цифрового простору | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Удосконалення нор-мативно-правової бази Програми. Упрова-дження новітніх ци-фрових технологій у діяльність виконавчих органів міської ради |
| II.Оптимізація та розвиток цифрової інфраструктури, створення єдиної інформаційної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розвиток електрон-них сервісів: ство-рення, придбання, використання нових, супровід та підтрим-ка, розвиток, модифі-кація, обслуговуван-ня діючих електрон-них систем, плат-форм, вебпорталів, сервісів, міських ре-сурсів, реєстрів, інте-грація їх з іншими програмними продук-тами, упровадження проєктів Smart City тощо. Забезпечення працездатності ін-формаційно-телеко-мунікаційної сис-теми, цифрової ін-фраструктури ви-конавчих органів міської ради: ство-рення, розвиток та супроводження те-лекомунікаційного середовища, при-дбання мультимедій-ного, комп’ютерного обладнання та при-ладдя, ліцензійного програмного й анти-вірусного забезпе-чення, послуг досту-пу до мережі Інтер-нет, інших. Консал-тингові послуги для IT-сервісів виконав-чих органів, кому-нальних підприємств, установ, організацій, закладів Криворізь-кої міської ради | 2022− 2024 роки | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради, Комуналь- не підприєм-ство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 40 648 800,0 | 24 324 470,0 | 22 920 845,0 | 87 894 115,0 | Використання інфор-маційно-комунікацій-них та цифрових технологій, сучасних електронних систем, ресурсів, сервісів то-що, їх супровід, під-тримка, розвиток для забезпечення високого рівня прозорості про-цесу діяльності орга-нів місцевого самовря-дування, удосконален-ня технологій ухвален-ня управлінських рі-шень за допомогою сучасних систем збо-ру, обробки та аналі-тики інформації, упро-вадження та розвитку Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу, управління акти-вами міста. Створення умов для рівного віль-ного доступу усіх ка-тегорій користувачів до систематизованої, якісної й достовірної інформації. Забезпе-чення функціонування ефективного зворот-ного зв’язку в режимі онлайн для вирішення питань життєдіяль-ності окремої особи, Криворізької терито-ріальної громади, міс-та в цілому, виконання повноважень органа-ми місцевого самовря-дування міста. Забез-печення та обладнання виконавчих органів міської ради сучасною комп’ютерною тех-нікою та приладдям, захисту інформацій-них і мережевих сис-тем, надання послуг з доступу до мережі Інтернет, технічної підтримки й обслуго-вування комп’ютер-них програм з ін-формаційно-правовою системою, для бухгал-терського обліку, фі-нансової звітності, тощо. Розробка кон-цепцій, проєктів, тех-ніко-економічних зав-дань (обґрунтувань) |
| ІII. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах і на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання персо-нальних комп’юте-рів, офісного, те-лекомунікаційного та аудіовізуального об-ладнання, послуг у сфері інформацій-них технологій (кон-сультування, розроб-ка програмного за-безпечення, послуги мережі Інтернет і послуг з підтримки), пакетів програмного забезпечення та ін-формаційних систем і мереж, послуг з мо-ніторингу та кон-тролю за споживан-ням енергетичних ресурсів тощо | 2022 − 2024 роки | Департамен-ти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики, розвитку інфра-структури міста, упра-вління ку-льтури, охо-рони здо-ров’я, з пи-тань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту на-селення, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради; Комунальні підприємства «Аварійно-рятувальна служба ря-тування на воді», «Кривбас-теплоенерго», «Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмель-ницького» Криворізької міської ради, «Центр по-водження з тваринами», Комуналь-ний заклад «Кризовий центр для жінок, постражда-лих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської Ради | Разом | 26 732 760,0 | 17 970 613,0 | 18 813 460,0 | 63 516 833,0 | Поліпшення матері-ально-технічної бази закладів бюджетної сфери та комуналь-них підприємств, роз-ширення їх інформа-ційного простору, сво-єчасне достовірне вне-сення інформації до загальнодержавних ін-формаційних програм і ресурсів, підтримка в робочому стані пер-сональних комп’юте-рів, офісного, телеко-мунікаційного та ау-діовізуального облад-нання, можливість без-перебійного доступу до Інтернет-ресурсу, обслуговування та консультативний суп-ровід комп’ютерної програми iControl v1.0, обслуговування ком-п’ютерної програми XTMS Symbol Tran-sport тощо |
|  |  |  |  | Держав-ний бюджет | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 4 000 000,0 |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 800 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 2 800 000,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 24 932 760,0 | 15 470 613,0 | 16 313 460,0 | 56 716 833,0 |  |
| Соціальний захист мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Запровадження в м. Кривому Розі багато-функціональної елек-тронної «Картки кри-воріжця» | 2022− 2024 роки | Департа-менти освіти і науки, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 2 467 860,0 | 1 553 473,0 | 1 632 702,0 | 5 654 035,0 | Забезпечення осіб, яким надано право пільгового проїзду, електронними квит-ками на безоплатній основі у зв’язку із запровадженням авто-матизованої системи обліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (придбання програм-ного продукту – Авто-матизована інформа-ційна система видачі соціальних карт, пос-луга з програмування безконтактних карток програмними додат-ками, оренда й хос-тинг серверного об-ладнання та хост-майданчика; обслу-говування і супровід серверного обладна-ння, апаратного ком-плексу Anti-DDOS-2, виділення блоку IP-адреси, підтримка DNS-імені на хост-майданчику, виготов-лення і підтримка SSL-сертифікату за 12 місяців) |
| Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Інформатизація у сфері захисту нав-колишнього при-родного середовища | 2022− 2024 роки | Управління екології, Комунальне підприєм-ство «Інсти-тут розвитку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 870 000,0 | 940 000,0 | 1 020 000,0 | 2 830 000,0 | Реалізація заходу «Модернізація ста-ціонарних постів для автоматичного спос-тереження та обробки показників якості ат-мосферного повітря», що сприятиме належ-ному функціонува-нню місцевої екологіч-ної автоматизованої інформаційно-аналі-тичної системи та висвітленню інфор-мації на офіційному вебпорталі міста Кри-вого Рогу «Криво-різький ресурсний центр» |
| Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Придбання, послуги програмного продук-ту, зв'язку та інтер-нету, оплата послуг сторонніх фахівців програмування/запи- су комп’ютерної про-грами,ліцензії на пра- во використання ком-п’ютерної програми на транспортний тер-мінал (валідатор), підтримки працездат-ності Автоматизо-ваної системи обліку оплати проїзду (АСООП) програм-них продуктів з можливістю інтегра-ції з системою АСООП | 2022− 2024 роки | Управління транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 17 518 300,0 | 18 296 590,0 | 19 090 920,0 | 54 905 810,0 | Послуги з користу-вання програмним за-безпеченням (оплата послуг з використан-ня комп'ютерних прог-рам, за інформаційно-консультативні послу-ги з супроводження програм бухгалтерсь-кого обліку), з під-тримки працездатності АСООП (технічне об-слуговування та суп-ровід серверного обл-аднання, виділення блоку IP-адрес, під-тримка DNS-імені, оренда та хостінг серверного обладнан-ня), з програмування транспортних терміна-лів (валідаторів). Ця послуга дозволяє за-програмувати термі-нали та автоматизу-вати процес обліку оплати послуг паса-жирських перевезень у громадському тран-спорті. Придбання ліцензії на право використання комп’ютерної прог-рами «Транспортний термінал (валідатор)». Система дозволяє автоматизувати про-цес обліку оплати послуг пасажирських перевезень у громад-ському транспорті. Послуги провайдера (оплата послуг фік-сованого телефон-ного зв'язку та Інтернет-мережі) (5 кімнат), у якому розташовані офіси Комунального підпри-ємства «Центр елек-тронних платежів» Криворізької міської ради, та в приміщен-нях у різних районах міста. Оплата послуг з підтримки, супроводу та обслуговування на-явних і запланованих до придбання прог-рамних продуктів для забезпечення стабіль-ності робочого проце-су АСООП. Оплата юридичних, техніч-них послуг, оплата послуг з навчання та перевірки знань, щодо професійної підго-товки спеціалістів, лікарської практики та супутніх послуги (послуги з прове-дення щозмінного передрейсового огля-ду водіїв). Програмні продукти з можли-вістю інтеграції із системою АСООП (для створення додат-кових електронних сервісів для меш-канців м. Кривого Ро-гу). Придбання про-грамних продуктів з можливістю інтег-рації із системою АСООП |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Розробка топографо-геодезичних і аеро-фотознімальних ро-біт та виготовлення топографічних пла-нів М1:2000 у цифро-вому й графічному вигляді м. Кривого Рогу, електронної містобудівної кадас-трової системи м. Кривий Ріг, ство-рення містобудів-ного кадастру. Пос-луги щодо супро-водження та техніч-ної підтримки ком-п’ютерної програми «Автоматизована система муніципаль-ної бази даних». Розроблення техніч-ної документації що-до інвентаризації зе-мель Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетров-ської області | 2022− 2024 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 8 243 979,0 | 3 866 391,0 | 4 892 896,0 | 17 003 266,0 | Оновлення та виго-товлення окремих то-пографічних планів територій міста. Ме-тою проведення ін-вентаризації земель є встановлення місця розташування об’єк-тів землеустрою, їх меж, розмірів, пра-вового статусу, вияв-лення земель, що не використовуються, ви-користовуються нера-ціонально або не за цільовим призна-ченням, виявлення і консервація деградо-ваних сільськогоспо-дарських угідь і за-бруднених земель, ус-тановлення кількі-сних та якісних ха-рактеристик земель, необхідних для веден-ня Державного зе-мельного кадастру, здійснення держав-ного контролю за використанням та охо-роною земель і ух-валення на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-вання. У разі вияв-лення при проведенні інвентаризації земель державної та кому-нальної власності зе-мель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких зе-мель до відповідної категорії здійснюєть-ся органами ви-конавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із зем-леустрою, погодженої та затвердженої в ус-тановленому законом порядку. Необхідність модер-нізації екранних форм та форм звітності, удосконалення фун-кцінальної можли-вості роботи з ква-ліфікованим електро-нним підписом, реалі-зація процесу ство-рення зв’язків між вихідними докумен-тами та земельними ділянками, удоскона-лення та розробка функціональних мож-ливостей комп’ютер-ної програми «Му-ніципальна база даних обліку землекористу-вання», продовження заходів з розробки геоінформаційної електронної місто- будівної кадастрової системи міста Криво- го Рогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про місто-будівний кадастр» та №556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та Державним земельним кадастрами» |
| Економічний розвиток. Громадський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Обслуговування та наповнення мобіль-ного додатка «Кри-вий Ріг-туристич-ний» | 2022− 2024 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємст-во «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 75 000,00 | Обслуговування, на-повнення сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг-турис-тичний» |
| 3.7 | Забезпечення діяль-ності Комунального підприємства «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ра-ди |  |  |  | 42 034,0 | 42 788,0 | 42 788,0 | 127 610,0 | Обслуговування прог-рамного забезпечення роботи з програм- ним комплексом BAS бухгалтерія для Украї-ни, надання послуг оптичного інтернету (телекомунікаційні послуги), з поста-чання програмного забезпечення M.E.Doc, з реєстрації доменів та вебхостингу сайтів. Придбання сканера ID-паспортів-NFC зчи-тувач безконтактних смарт-карток |
| 3.8 | Обслуговування та підтримка електрон-ної платформи «Гро-мадський проєкт». Послуги пов’язані з програмним забезпе-ченням: удосконале-ння електронної платформи «Громад-ський проєкт» | 2022− 2024 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 212 990,0 | 212 990,0 | 212 990,0 | 638 970,0 | Консультаційні пос-луги з технічних пи-тань функціонування електронної платфор-ми «Громадський про-єкт», послуги, пов’яза-ні з підтримкою ро-боти електронної плат-форми «Громадський проєкт» (надалі–сис-тема), забезпечення її функціонування, що дозволяє замовнику користуватися нею протягом терміну дії договору, без передачі замовнику майнових та немайнових прав на систему. Розширення функціональних мож-ливостей і удоско-налення електронної платформи «Громад-ський проєкт», інтег-рація інших електрон-них систем та плат-форм, необхідних для проведення конкурсу |
| Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Послуги пов'язані з придбанням, розроб-кою, модернізацією та удосконаленням, оновленням, техніч-ною й сервісною підтримкою засобів інформатизації тощо | 2022− 2024 роки | Департамент адміністра-тивних пос-луг викон-кому Криво-різької місь-кої ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 1 343 900,0 | 1 415 200,0 | 1 529 950,0 | 4 289 050,0 | Забезпечення процесу цифрової трансфор-мації, підвищення ефективності управ-ління публічними процесами та їх оп-тимізація, мінімізація корупційних ризиків, реалізація принципів доступності та від-критості влади для замовників послуг, ав-томатизація електрон-ної взаємодії із суб'єк-тами звернень, суб'єк-тами надання послуг задля наближення пос-луг до замовників, від-повідність европейсь-ким стандартам якос-ті обслуговування |
| IV. Розвиток телекомунікаційної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання, побудо-ва, створення, впро-вадження та обслуго-вування телекому-нікаційних систем, а саме: відеоспостере-ження та відео-контролю, локальних мереж тощо | 2022− 2024 роки | Виконавчий комітет Криворізької міської ради, департа-менти освіти і науки, соціальної політики, розвитку інфраструк-тури міста, управління культури, транспорту та телеко-мунікацій, виконавчого комітету Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 90 000 000,0 | Побудова телекому-нікаційного комплек-су, підвищення рівня безпеки громадян, еко-логічного стану, за-хисту важливих інфра-структурних та стра-тегічних об’єктів, ефективний моніто-ринг поточної обста-новки з використан-ням систем відеоспо-стереження та відео-контролю, локальних, що забезпечить своє-часне прийняття уп-равлінських рішень та підвищить ефектив-ність вирішення зав-дань органами місце-вого самоврядування тощо, високий рівень прозорості процесу діяльності органів міс-цевого самоврядуван-ня з використанням електронних ресурсів |

--------------------------------------------------------------