Додаткова угода № 1/4

до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі

Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг                                                                                    «  02  »     вересня     2019 р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ БІЛД», в особі директора Медаловича Івана Володимировича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

- У зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації та отриманням позитивного експертного звіту, що призвело до збільшення обсягу робіт (додаткові роботи) та вартості будівництва, а також укладенням Договору №2 від 02.09.2019 р. та необхідності його виконання у 2019 році, Сторони прийшли до згоди:

  - Зменшити бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету по Договору №1 від 21.12.2018 р. на 1 220 848,80 грн. (один мільйон двісті двадцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 203 474,80 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 220 848,80 грн. з ПДВ,

і складають:     8 804 555,20 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 8 804 555,20 грн. з ПДВ.

1.2  Пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:

«Генпідрядник розпочне виконання робіт з 26 грудня 2018 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 травня 2020 року».

абзац другий пункту 83 Договору викласти у наступній редакції:

«Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків – до повного виконання».

- Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

- Всі інші умови Договору підряду №1 від 21.12.2018 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

- Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

ЗАМОВНИК:                                                                                  ГЕНПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                 Директор

капітального будівництва виконкому                         ТОВ «ФАСТ БІЛД»

Криворізької міської ради

__________________ В.Є. Катькін                          ________________ І.В. Медалович