Додаткова угода № 1/1

до Договору підряду №1 від 20.05.2019 року

на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

м. Кривий Ріг                                                                                     «  04   »   червня   2019 р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ», в особі директора Геберлейна Євгена Леонардовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

- Згідно пунктів 6 та 8 Договору підряду №1 від 20.05.2019 р., Сторони прийшли до згоди, пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:

«Генпідрядник розпочне виконання робіт з 03 червня 2019 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 29 листопада 2019 року».

- Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №1 від 20.05.2019 р.

- Сторони дійшли згоди в розділі “Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки” Договору доповнити реквізити Генпідрядника наступним:

р 37123117705580

банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

- Всі інші умови Договору підряду №1 від 20.05.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

- Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №1 від 20.05.2019 р.

ЗАМОВНИК:                                                                                      ГЕНПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                      Директор

капітального будівництва виконкому                              ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ

Криворізької міської ради                                                АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ»

__________________ В.Є. Катькін                               ________________ Є.Л. Геберлейн