Додаток

до Програми інформатизації та

цифровізації  на 2022-2024 роки

(підпункт 4.3)

ПЕРЕЛІК

Заходів по Програмі інформатизації та цифровізації на 2022-2024  роки

|  | Заходи програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці (співвико-навці) | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування, грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення де-тального аналізу й визначення потре-би оновлення, консолідації та уніфікації прог-рамних і тех-нічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мереже-вого обладнання і оргтехніки) на об'єктах інформа-ційної діяльності виконавчих ор-ганів міської ради | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Забезпечення інфор-маційно-комуніка-ційної інфраструк-тури виконавчих ор-ганів міської ради через ефективне гну-чке використання програмних і тех-нічних ресурсів, їх надійну роботу, роз-гортання нових тех-нологій, побудову надійної системи без-пеки інформаційних систем |
| 1.2 | Сприяння роз-витку цифрових навичок і форму-ванню потреб у використанні електронних сер-вісів та цифових технологій пред-ставниками тери-торіальної гро-мади міста | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Завдяки використан-ню онлайн та циф-рових технологій представники тери-торіальної громади міста можуть більш ефективно користу-ватися міськими електронними серві-сами |
| II. Оптимізація та розвиток єдиного цифрового простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання ком-п’ютерного облад-нання, приладдя, пакетів програм-ного забезпечення, супровід, технічна підтримка, обслу-говування, роз-виток та модифі-кація діючих елек-тронних інформа-ційних онлайн систем, сайтів, ко-мунікаційних сер-вісів, створення нових тощо. Ко-ристування сучас-ними електрон-ними сервисами, впровадження проєктів smart city, IT-ініціатив. Удос-коналення техно-логій ухвалення управлінських рі-шень через актив-не використання інформаційно-ко-мунікаційних та цифрових техно-логій, тощо | 2022-2024 роки | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 18 418 330,0 | 24 324 470,0 | 22 920 845,0 | 65 663 645,0 | Поліпшення мате-ріально-технічної ба-зи для забезпечення високого рівня про-зорості процесу ді-яльності органів міського самовряду-вання з викорис-танням електронних ресурсів. Створення умов для рівного та вільного доступу усіх категорій корис-тувачів до система-тизованої, якісної й достовірної бази ін-формаційних ресур-сів міста, розширен-ня функціональних можливостей існую-чих ресурсів, за-безпечення зворот-ного зв’язку в режимі онлайн для вирішен-ня питань життє-діяльності окремої особи, територіаль-ної громади, міста в цілому та для вико-нання повноважень органами місцевого самоврядування |
| ІII. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах та на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання персо-нальних комп’ю-терів, офісного, те-лекомунікаційно-го та аудіовізу-ального обладна-ння, послуги у сфері інформацій-них технологій (консультування, розробка програм-ного забезпечен-ня, послуги мере-жі Інтернет і пос-луги з підтрим-ки), пакетів прог-рамного забезпе-чення та інфор-маційних систем і мереж тощо | 2022-2024 роки | Департамен-ти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики, розвитку інфра-структури міста, упра-вління ку-льтури, охо-рони здо-ров’я, з пи-тань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту на-селення; служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради; Комунальні підприємства «Аварійно-рятувальна служба ря-тування на воді», «Кривбас-теплоенерго», «Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмель-ницького» Криворізької міської ради, «Центр по-водження з тваринами», Комунальний заклад «Кризовий центр для жінок, постражда-лих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє», Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 14 355 453,0 | 15 026 313,0 | 15 746 680,0 | 45 128 446,0 | Поліпшення мате-ріально-технічної ба-зи закладів бюджет-ної сфери та кому-нальних підприєм-ств, розширення їх інформаційного про-стору, своєчасне та достовірне внесення інформації до загаль-нодержавних інфор-маційних програм та ресурсів, підтримка в робочому стані пер-сональних комп’ю-терів, офісного, теле-комунікаційного та аудіовізуального об-ладнання, можли-вість безперебійного доступу до Інтернет ресурсу тощо |
| Соціальний захист мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Запровадження в м. Кривому Розі багатофункціональної електронної «Картки криво-ріжця» | 2022-2024 роки | Департа-менти освіти і науки, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 2 467 860,0 | 1 553 473,0 | 1 632 702,0 | 5 654 035,0 | Забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронни-ми квитками на безоплатній основі у зв’язку із запровад-женням автоматизо-ваної системи обліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (при-дбання програмного продукту – Авто-матизована інфор-маційна система видачі соціальних карт, послуга з прог-рамування безкон-тактних карток програмними додат-ками, оренда та хос-тинг серверного об-ладнання та хост-майданчика; обслу-говування і супровід серверного облад-нання, апаратного комплексу Anti-DDOS-2, виділення блоку IP-адреси, під-тримка DNS-імені на хостмайданчику, ви-готовлення і під-тримка SSL-серти-фікату за 12 місяців. |
| Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Інформатизація у сфері захисту нав-колишнього при-родного середо-вища | 2022-2024 роки | Управління екології, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 870 000,0 | 940 000,0 | 1 020 000,0 | 2 830 000,0 | Реалізація заходу «Модернізація ста-ціонарних постів для автоматичного спос-тереження та оброб-ки показників якості атмосферного повіт-ря» що сприятиме належному функці-онуванню місцевої екологічної автома-тизованої інформа-ційно-аналітичної системи та висвіт-ленню інформації на офіційному вебпор-талі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» |
| Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Придбання, пос-луги програмного продукту, зв'язку та інтернету, оп- лата послуг сто-ронніх фахівців програмування/ запису комп’ю-терної програми, ліцензії на право використання комп’ютерної програми на тран-спортний термі-нал (валідатор), підтримки пра-цездатності АСООП програм- них продуктів з можливістю інтег-рації з системою АСООП | 2022-2024 роки | Управління транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 17 518 300,0 | 18 296 590,0 | 19 090 920,00 | 54 905 810,0 | Послуги з користу-вання програмного забезпечення (оплата послуг з використан-ня комп'ютерних програм «UA-Бюд-жет» та «М.E.DOС» та оплата за ін-формаційно-консу-льтативні послуги з супроводження програм «UA-Бюд-жет» та «М.E.DOС»), з підтримки працез-датності АСООП (технічне обслугову-вання та супровід серверного обладна-ння, виділення блоку IP-адрес, підтримка DNS- імені, оренда та хостінг серверного обладнання), з прог- рамування транс-портних терміналів (валідаторів)). Дана послуга дозволяє запрограмувати тер-мінали та автома-тизувати процес об-ліку оплати послуг пасажирських пере-везень у громад-ському транспорті. Придбання ліцензії на право використан-ня комп’ютерної програми транспорт-ний термінал (валіда-тор). Дана система дозволяє автома-тизувати процес об-ліку оплати послуг пасажирських пере-везень у громад-ському транспорті . Послуги провайдера (оплата послуг фік-сованого телефон-ного зв'язку та Інтернету) (5 кімнат) в якому розташовані офіси КП «ЦЕП» КМР та у примі-щеннях в різних ра-йонах міста, оплата послуг з підтримки, супроводу та обслу-говування існуючих та запланованих до придбання програм-них продуктів для забезпечення ста-більності робочого процесу АСООП; оплата юридичних послуг; оплата тех-нічних послуг; оп-лата послуг з навчання та пере-вірки знань. послуги щодо з професійної підготовки спеціа-лістів; лікарська практика та супутні послуги (послуги з проведення щозмін-ного перед рейсового огляду водіїв).Прог-рамні продукти з можливістю інтег-рації з системою АСООП (для ство-рення додаткових електронних сервісів для мешканців м. Кривого Рогу). При-дбання програм-них продуктів з можливістю інтег-рації з системою АСООП. |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Розробка топогра-фо-геодезичних і аерофотознімаль-них робіт та виго-товлення топогра-фічних планів М1:2000 у цифро-вому й графічному вигляді м. Кривого Рогу, електронної містобудівної ка-дастрової системи м. Кривий Ріг, створення місто-будівного кадас-тру. Послуги щодо супроводження та технічної під-тримки комп’ю-терної програми «Автоматизована система муніци-пальної бази да-них». Розроблення технічної доку-ментації щодо ін-вентаризації зе-мель Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетро-вської області | 2022-2024 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 8 243 979,0 | 3 866 391,0 | 4 892 896,0 | 17 003 266,0 | Оновлення та виго-товлення окремих топографічних пла- нів територій міста. Метою проведення інвентаризації земель є встановлення місця розташування об’єк-тів землеустрою, їх меж, розмірів, пра-вового статусу, вияв-лення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим приз-наченням, виявлення і консервації дегра-дованих сільсько-господарських угідь і забруднених земель, встановлення кіль-кісних та якісних характеристик зе-мель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення держав-ного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. У разі виявлення при проведенні інвен-таризації земель дер-жавної та комуналь-ної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких зе-мель до відповідної категорії здійсню-ється органами ви-конавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із зем-леустрою, погодже-ної та затвердженої в установленому за-коном порядку. Необхідність модер-нізації екранних фор-м та форм звітності, вдосконалення фун-кцінальної можли-вості роботи з ква-ліфікованим елек-тронним підписом, реалізація створення зв’язків між вихід-ними документами та земельними ділян-ками, вдосконалення та розробка функціо-нальних можли-востей КП «Муніци-пальна база даних обліку землекорис-тування», продовжу-ються заходи з розробки геоінфор-маційної електронної містобудівної кадас-трової системи м. Кривого Рогу відпо-відно до Постанови КМУ від 25.05.2011 №559 «Про місто-будівний кадастр» та №556 «Про Порядок обміну інформації між містобудівним та державним земель-ним кадастрами». |
| Економічний розвиток. Громадський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Обслуговування та наповнення мо-більного додатку «Кривий Ріг-тури-стичний», | 2022-2024 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 75 000,00 | Обслуговування, на-повнення сайту та мобільного додатку «Кривий Ріг-турис-тичний», |
| 3.7 | Забезпечення ді-яльності Кому-нального підпри-ємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької місь-кої ради |  |  |  | 42 034,0 | 42 788,0 | 42 788,0 | 127 610,0 | Обслуговування програмного забез-печення по роботі з програмним комп-лексом BAS бухгал-терія для України, надання послуг оп-тичного інтернету (телекомунікаційні послуги), з постачан-ня програмного за-безпечення M.E.Doc, з реєстрації доменів та web-хостингу сай-тів. Придбання ска-нера ID-паспортів-NFC зчитувач без-контактних смарт-карт |
| 3.8 | Обслуговування та підтримка елек-тронної платфор-ми «Громадський проєкт» Послуги пов’язані з прог-рамним забезпе-ченням: удоско-налення електрон-ної платформи «Громадський проєк» | 2022-2024 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 212 990,0 | 212 990,0 | 212 990,0 | 638 970,0 | Консультаційні пос-луги з технічних питань функціону-вання електронної платформи «Громад-ський проєкт», послуги, пов’язані з підтримкою роботи електронної плат-форми «Громадський проєкт» (надалі - система), забезпечен-ня її функціонування, що дозволяє Замов-нику користуватись Системою протягом терміну дії договору, без передачі Замов-нику майнових та немайнових прав на Систему. Розширен-ня функціональних можливостей та удосконалення елек-тронної платформи «Громадський про-єкт», інтеграція ін-ших електронних систем та платформ, необхідних для проведення конкур-су. |
| Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Послуги пов'язані з придбанням, роз-робкою, модерні-зацією та удоско-наленням, онов-ленням, техніч-ною й сервісною підтримкою засо-бів інформатизації тощо | 2022-2024 роки | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 1 343 900,0 | 1 415 200,0 | 1 529 950,0 | 4 289 050,0 | Забезпечення про-цесу цифрової транс-формації, підвищен-ня ефективності уп-равління публічними процесами та їх оптимізація, мінімі-зація корупційних ризиків, реалізація принципів доступ-ності та відкритості влади для замовників послуг, автоматиза-ція електронної вза-ємодії із суб'єктами звернень, суб'єктами надання послуг задля наближення послуг до замовників, відпо-відність европейсь-ким стандартам якос-ті обслуговування |
| IV. Упровадження технологій цифрових трансформацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення сис-теми відеоспос-тереження та ві-деоконтролю, за-купівля облад-нання, її монтаж та обслуговування | 2022-2024 роки | Управління з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 90 000 000,0 | Забезпечення ефек-тивного моніторингу поточної обстановки з використанням сис-теми відеоспосте-реження та відео-контролю, що забез-печить своєчасність прийняття управ-лінських рішень та підвищить ефек-тивність вирішення завдань органами місцевого самовря-дування тощо |
| V. Упровадження та розвиток Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консалтингові послуги для IT-сервісів виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Криворізької міської ради | 2022-2024 роки | Управління інформаційно-комунікацій-них технологій, транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 530 470,0 | 563 360,0 | 593 220,0 | 1 687 050,0 | Вдосконалення, роз-виток, поліпшення наявних IT-сервісів впровадження нових. Розробка концепцій, проєктів, техніко-економічних завдань (обґрунтувань) |

________________________________________________________