Додаткова угода № 4/5

до Договору підряду № 4  від 25.03.2019 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»

м. Кривий Ріг                                                                                           «  25  »    листопада     2019 р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

- З метою приведення у відповідність умов Договору вимогам чинного законодавства та виконання постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117 (із змінами), Сторони прийшли до згоди:

  - Пункт 54 Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. виключити.

  - Пункт 57 Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. викласти у новій редакції:

«Замовник має право надавати Підряднику попередню оплату для виконання робіт по об’єкту у розмірі, який не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, строком не більше трьох місяців, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117 (із змінами).

Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. У разі надання попередньої оплати в кінці року, використати одержані кошти необхідно до кінця поточного бюджетного року, або повернути на рахунок Замовника невикористані суми попередньої оплати у цей же строк.

Використання попередньої оплати погашається на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», Договірної ціни, підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються на рахунок Замовника.

Підрядник несе відповідальність за цільове використання попередньої оплати.

Замовник має право контролювати використання наданої Підряднику попередньої оплати».

- Всі інші умови Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

- Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №4 від 25.03.2019 р.

ЗАМОВНИК:		     ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                             	Директор

капітального будівництва виконкому                           	 ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

Криворізької міської ради

__________________ В.Є. Катькін          			  _______________  М.А. Таран