Додаткова угода № 1/2

до Договору підряду №1 від 20.05.2019 року

на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

м. Кривий Ріг                                                                                     «  18   »     червня     2019 р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ», в особі директора Геберлейна Євгена Леонардовича, що діє на підставі Статуту, керуючись пунктом 3 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали дану Додаткову угоду про наступне:

- Пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:

«Генпідрядник розпочне виконання робіт з 03 червня 2019 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 травня 2020 року».

- Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №1 від 20.05.2019 р.

- Абзац другий пункту 9 Договору підряду №1 від 20.05.2019 р. викласти у наступній редакції:

Бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету складають:                     11 270 420,80 грн. з ПДВ,

у тому числі: будівельні роботи – 11 176 555,60 грн. з ПДВ,

устаткування – 93 865,20 грн. з ПДВ.

- Всі інші умови Договору підряду №1 від 20.05.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

- Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №1 від 20.05.2019 р.

ЗАМОВНИК:                                                                                      ГЕНПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                      Директор

капітального будівництва виконкому                              ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ

Криворізької міської ради                                                АЛЬЯНС СПОРУДЖЕННЯ»

__________________ В.Є. Катькін                               ________________ Є.Л. Геберлейн