ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

Звіт

з виконання у 2021 році Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 – 2024 роки

Метою Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 – 2024 роки (надалі – Програма) є забезпечення реалізації стратегічних ініціатив у сфері електрон-ного урядування і електронної демократії, розвитку відкритих даних, міських електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, проведення цифрової модернізації за актуальними напрямами, орієнтованої на потреби громади, ефективного муніципального управління.

Завдання Програми враховують потреби у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, підвищення якості управління інформаційно-комунікаційними системами (бази даних, реєстри, е-сервіси тощо) та ресурсами (центри обробки даних, електронні комунікаційні мережі тощо), забезпечення їх функціонування та подальшого розвитку.

З метою реалізації мети та завдань Програми реалізовано заходи, на виконання яких у 2021 році фактично проведено видатків  71 747 129,79 грн  або   87 %   від  плану  (82 483 578,00 грн),   з  них   з   державного  бюджету −  4 843 733,73 грн,   обласного  бюджету – 297 013,00 грн,  міського  бюджету – 66 606 383,06 грн.

Інформація про витрати коштів міського бюджету у 2021 році для фінансування заходів Програми наведена в додатку.

З метою забезпечення стабільного функціонування інформаційно-комуні-каційної інфраструктури виконавчих органів міської ради, безпеки інформацій-них систем, ефективного використання програмних і технічних ресурсів, роз-гортання нових технологій проведено детальний аналіз технічних (комп’ютер-ної техніки, мережевого та серверного обладнання, оргтехніки) та програмних ресурсів на робочих місцях працівників виконавчих органів міської ради.

Сьогодні у виконавчих органах міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету на робочих місцях працівників експлуатується понад 700 персональних комп’ютерів, за допомогою яких виконується абсолютна біль-шість операцій по внесенню та подальшій обробці даних. Інтенсивність вико-ристання персональних комп’ютерів в робочому процесі обумовлює їх швидке фізичне старіння, а динаміка розвитку операційних систем та прикладного програмного забезпечення зумовлює моральне старіння і як наслідок взагалі унеможливлює використання нових програмних продуктів та повноцінного використання робочих місць. Визначено потребу в оновленні, модернізації парку комп’ютерної та оргтехніки, серверного та мережевого обладнання для забезпечення виконання основних завдань та функцій працівниками виконав-чих органів міської ради, оптимізації робочих процесів, в тому числі через електронний документообіг, на заміну пристроїв з морально застарілими технічними характеристиками та  облаштування нових робочих місць. Є потреба в оновленні мережевого обладнання та серверів.

З метою популяризації міських електронних сервісів та цифрових техно-логій серед представників територіальної громади міста, формування потреб у їх використанні, сприяння розвитку цифрових навичок, з метою популяризації міських електронних сервісів, інформаційних можливостей офіційного вебпор-талу міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» (надалі – офіційний вебпортал) і мобільного додатка «Мій Кривий Ріг − SmartCity» розміщено ін-формаційні матеріали на офіційному сайті Криворізької міської ради та її вико-навчого комітету ‒ 254,   в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» ‒  33,  демонструвалися відеоролики в ефірі Комунального підприємства «Телерадіо-компанія «Рудана» Криворізької міської ради, виготовлено ескізи та розміщено соціальну рекламу на 12 білбордах – 12 і 48 конвексбордах, поліграфічну продукцію (буклети, ярлики, що наклеюються).

Для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем виконавчих органів міської ради та, їх оптимізації придбано та встановлено на робочих місцях працівників виконавчих органів міської ради робочі станції, моноблоки з установленим ліцензійним програмним забезпеченням, багато-функціональні пристрої, копіювальну техніку, тонер-картриджі та послуги з їх обслуговування. Виконано часткову заміну мережевого обладнання: комутаторів, бездротових маршрутизаторів мережі тощо. Придбано послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет, ліцензійне програмне забезпечення Microsoft.

З метою використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, сучасних електронних систем, ресурсів, сервісів тощо, забезпечення їх супроводу, підтримки, розвитку для забезпечення високого рівня прозорості процесу діяльності органів місцевого самоврядування, удосконалення технологій ухвалення управлінських рішень

Ураховуючи те, що сьогодні реалізація державної політики цифрового розвитку потребує впровадження інновацій у всіх сферах життєдіяльності міста та використання нових програм і технологій, з метою дотримання вимог чинного законодавства України у сферах надання адміністративних, архівних електронних послуг, використання у відділах, управліннях, інших виконавчих органах міської ради ліцензійного програмного забезпечення, захисту інформації, технічної підтримки й обслуговування комп’ютерних програм з інформаційно-правової системою для бухгалтерського обліку, фінансової звітності, у тому числі системи дистанційного обслуговування «Клієнт казна-чейства – Казначейство», для організаційного забезпечення роботи сучасного електронного сервісу «Контакт-центр виконкому Криворізької міської ради», оптимізації робочих процесів придбано сучасну комп’ютерну та оргтехніку, обладнання, приладдя, ліцензії на використання комп’ютерних програм, послуги з ремонтно-технічного обслуговування офісного, аудіовізуального та іншого обладнання,  телекомунікаційних мереж тощо.

Для технічної підтримки та безперебійного функціонування наявних інформаційних систем у департаментах, відділах, управліннях, інших виконавчих органах міської ради організаційно забезпечено системне поточне обслуговування користувачів доменної структури, проведення консультацій з питань використання встановленого програмного забезпечення та засобів інформатизації, діагностику, технічне обслуговування, налагодження, відновлення працездатності існуючого мережевого обладнання засобів апаратних та інформатизації, технічну підтримку відео- та аудіо комплексів, систем стенографування тощо. Задля захисту мережі виконкому міської ради та зовнішніх сегментів від сучасних мережевих загроз, зовнішніх атак захисту баз даних, у тому числі персональних, що розташовані на серверному обладнанні виконкому міської ради, інформаційної безпеки е-сервісів (е-Малятко, реєстр територіальної громади міста Кривого Рогу, інші) придбано та введено в експлуатацію 2 одиниці високопродуктивного мережевого екрану з функціональністю уніфікованого захисту від сучасних мережевих загроз  FortiGate-600E, а також ліцензії на антивірусне програмне забезпечення ESET Endpoint Security для персональних комп`ютерів.

Виконано заходи для забезпечення відкритого зручного доступу до публічної інформації, висвітлення діяльності відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, оперативного інформування мешканців про актуальні питання життєдіяльності міста, організаційної підтримки своєчасного оприлюднення та оновлення наборів даних відповідно до чинного законо-давства України, адміністрування й керування системами інформаційного наповнення офіційного вебсайта Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (kr.gov.ua) (надалі – офіційний вебсайт) й офіційного вебпорталу (krmisto.gov.ua) у порядку, визначеному актами органів місцевого самоврядування. Організовано створення та впровадження нових електронних інформаційних ресурсів, систем і сервісів, розвиток, супроводження й технічну підтримку діючих програмних продуктів, їх взаємодію.

На офіційному вебсайті, що забезпечує умови для доступу користувачів до публічної інформації, створено підрозділи «Картка криворіжця», «Відділ з питань реклами»,   «Гід з державних послуг»,   «Оголошення про засідання комісії щодо розгляду звернення у сфері містобудівної діяльності» (пізніше перейменовано у «Комісія щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності»), «Протоколи засідань консультативно-дорадчих органів»,  «Діяльність міських консультативних рад суб’єктів господарювання»,  «Розпорядники коштів»,  «Паспорти бюджетних програм 2020», «Паспорти бюджетних програм 2021»,  «Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 2020»,  «Рекламні конструкції, власник яких не встановлено», «Реєстр зелених насаджень»,  «Теплий дім»,  банери:  «Картка криворіжця»,  «Соціальний захист»,  «Гід з державних послуг»,  «Платформа Центрів Дія». Модернізовано   підрозділи "Інформація щодо виконання місцевих бюджетів»,  «Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року»,   розділ «Департамент соціальної політики. Протягом року на офіційному вебсайті Криворізької міської ради відвідувачами переглянуто 7,5 млн. сторінок, в середньому  за місяць вебсайт відвідувало 52 тис.  унікальних користувачів ( протягом 2020 року – 5,6 млн. та 40 тис. відповідно).

Відкриті дані є одним з пріоритетних напрямів цифрової трансформації міста. Сьогодні на Єдиному державному порталі відкритих даних (data.gov.ua) розпорядниками інформації Кривого Рогу опубліковано 643 набори даних. На вебпорталі відкритих даних міста (od.kr.gov.ua) оприлюднено 739 наборів даних з інформацією, розпорядниками якої є Криворізька міська рада та її виконавчий комітет. Крім обов’язкових наборів, визначених законодавством, на цьому вебпорталі виконавчими органами міської ради та комунальними підприєм-ствами й закладами публікуються дані з урахуванням запитів, що надходять до розпорядників інформації, результати зустрічей та обговорень з громадськістю.

Відповідно до основних цілей і ключових напрямів Концепції «Кривий Ріг − Smart Cіty 2020», затвердженої рішенням міської ради від 30.06.2020 №4777, у місті запроваджено нові інструменти електронного урядування з метою вдосконалення процесів управління ним, контролю якості послуг, забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам, взаємної комунікації тощо. У результаті реалізації комплексу заходів упроваджено й забезпечено функціонування та інформаційне наповнення нових сучасних електронних вебсервісів: «Контакт-центр виконкому Криворізької міської ради», що функціонує в режимах телефонії (безплатно для вхідних дзвінків за номерами 15 20 і 499 15 20), мобільних додатків для використання в смартфонах з операційними системами iOS та Android і вебсайта (spilkuisia.kr.gov.ua), «Консультації з громадськістю» (proponui.kr.gov.ua), «Єдиний кабінет мешканця» (korystuisia.kr.gov.ua), «Аналітика діяльності міської ради. Звітність міського голови» (dobrispravy.kr.gov.ua), «Великі дані – ефективність» (dostupno.kr.gov.ua), «Енергосервіс: облік, контроль, економія» (zberihai.kr.gov.ua), «Оцінка якості обслуговування» (holosui.kr.gov.ua), «Єдиний реєстр земель та об'єктів комунальної власності міста» (znai.kr.gov.ua), «Реєстр заявників-учасників АТО/ООС та членів їх сімей на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва» (kontroliui.kr.gov.ua), «Онлайн черга на житло» (pereviriai.kr.gov.ua).

Організаційно забезпечено цілодобовий супровід і технічну підтримку всіх складових офіційного вебпорталу, на базі якого діють його мобільна версія, окрема спеціальна версія, створена та  доступна за допомогою 12 сенсорних інформаційних кіосків, розташованих на території міста, інтерактивна мультимедійна електронна енциклопедія інфраструктури міста «Місто на мапі» (mapa.krmisto.gov.ua), мобільний додаток «Мій Кривий Ріг − Smart City» для використання в смартфонах з операційними системами iOS та Android. За допомогою цих сучасних інтерактивних програмних продуктів користувачі мають цілодобовий зручний доступ до актуальної інформації, що міститься в 186 електронних інформаційних ресурсах міста, статтях, рубриках з важливих питань для різних категорій запитувачів, десяти тематичних та аналітичних модулях. Протягом року створено нові: в підрозділі «Соціальний захист. Праця» «Установи соціального захисту молоді, сімей, жінок" в підрозділі «Транспорт та телекомунікації» «Комунальні підприємства у сфері транспорту», в підрозділі «Освіта, спорт, дитячі табори, гуртки» «Інші установи». Підрозділ «Благоустрій» доповнився ресурсом з інформацією про Комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради» з детальною інформацією про адресу, керівника, номери телефонів, Email, режим роботи, показ на мапі місця розташування та фото будівлі, в якій функціонує заклад, установа, підприємство.

Виконано модифікацію діючих ресурсів та рубрик: у діючих 12 статтях та рубриках з корисною для мешканців міста інформацією у різних життєвих ситуаціях та питаннях. У рубриці «Все про ОСББ», що містить корисну інформацію з цього напрямку, ресурс «Послідовність виконання капітального ремонту конструктивних елементів в житлових будинках, мешканцями яких створено ОСББ» доповнився можливістю внесення інформації про рік виконання капітального ремонту, зокрема за 2020 рік. У підрозділі «Соціальний захист. Праця» ресурс «Установи соціального захисту» доповнився інформацією про покроковий порядок надання послуг мешканцям міста кожною з 29 соціальних установ. У підрозділі «Юридична, правоохоронна та фінансова діяльність» ресурс "Криворізьке районне управління поліції, його відділення, полк патрульної поліції, територіальні сервісні центри" доповнився інформацією про територією обслуговування (у зв’язку з  тим, що у 2020 році були переглянуті межі існуючих у місті районів та доповненням їх територіями територіальних громад (населених пунктів).

В підрозділі «Житло» в ресурсі «Управителі» інформацію про підпри-ємства, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з вимогами чинного законодавства України доповнено відомостями про вартість послуг з управління за домовленістю сторін.

У структурі вебпорталу функціонують 10 модулів: 5 тематичних і 5 аналітичних. У поточному році виконано модифікацію (розширення функціоналу) тематичного модуля «Екомоніторинг» додано пости спостереження ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (2 пости), ПРАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (4 пости), ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (2 пости), ТОВ "МЕТІНВЕСТ-Криворізький ремонтно-механічний завод" (2 пости). Всього у сервісі Екомоніторинг - відображено інформацію про 31 пост спостереження. Набув модифікації модуль «Соціальні допомоги мешканцям міста».  На порталі функціонує 4 розділи. Виконано модифікацію 2-х розділів:

«Закупівлі» створено окрему частину «Обгрунтування процедур закупівель» на виконання чинного законодавства України та «Житловий фонд» (створено нові частини для розміщення інформації про ЖБК, ОСББ та "Відомчий житловий фонд" у місті). На інтерактивній мультимедійній електронній енциклопедії інфраструктури міста  створено новий ресурс для внутрішнього використання органами місцевого самоврядування: «Колодязі» інформація розміщена виконкомами районних у місті рад і підприємствами-надавачами послуг. "Дислокація сухостоїв на території міста". Цей ресурс був створений у минулому році для внутрішнього використання органами місцевого самоврядування з графічним відображенням наявних на території міста сухостоїв. В цьому році була реалізована функція на графічно відображати ліквідовані сухостої.

Щомісяця вебпортал  відвідують орієнтовно близько 86 тис. унікальних користувачів у середньому близько 130 тис. раз, здійснюючи приблизно 0,42 млн. переглядів, щорічно − близько 5 млн переглядів. За статистикою встановлення мобільного додатка «Мій Кривий Ріг – Smart City» сьогодні це − понад 75, 0 тис. завантажень.

Протягом року  забезпечено ефективний зворотний онлайн зв'язок міської

влади з представниками територіальної громади міста за допомогою сервісу «Електронний Контакт-центр», офіційного вебпорталу та офіційного вебсайта.

У розділі «Закупівлі» розпорядниками бюджетних коштів висвітлено інформацію щодо понад 5,5 тис. закупівель за бюджетний кошт товарів, робіт і послуг, що не здійснюються з використанням електронної системи закупівель.

Організаційно забезпечено підтримку в актуальному стані в розділі «Житловий фонд» електронних паспортів понад 5,2 тис. житлових багатоквартирних будинків спільної власності (характеристики, складові, обладнання, прибудинкові території) та докладна інформація управителів щодо фактичних витрат за надану послугу з управління й утримання будинків та їх прибудинкових територій (вартість фактично наданих послуг на 1 кв. м загальної площі житлового будинку за календарний місяць), плани поточних ремонтів.

Важливим критерієм ефективного функціонування й розвитку вебпорталу є показник кількості відвідувань його сторінок користувачами мережі Інтернет. Динаміка кількості відвідувань вебпорталу протягом доби коливається, але в середньому в 2021 році цей показник склав понад 13,6 тис. сторінок

Організаційно забезпечено супровід і технічну підтримку працездатності та безперебійне функціонування, обслуговування, розвиток і модифікацію інших діючих електронних інформаційних онлайн систем, вебсайтів, вебпорталів, програмних продуктів, що забезпечують функціонування електронних систем документообігу, оцінки якості, керування чергою, реєстру територіальної громади міста,  інтерактивних та електронних сервісів тощо.

Придбано послуги з обслуговування електронної платформи "Громадський проєкт".

Реалізацію заходів Програми за пріоритетними напрямами буде продовжено у 2022 році задля досягнення очікуваних результатів її виконання: підвищення якості життя в місті завдяки реалізованим цифровим можливостям, покращення моделі муніципального управління, створення сучасної розвиненої інформаційно-телекомунікаційної мережі у виконавчих органах міської ради як бази для цифрового розвитку міста, задоволення потреб громадян у отриманні потрібної достовірної інформації, забезпечення представників територіальної громади міста новими електронними можливостями через упровадження сервісів електронного урядування, використання якісних каналів електронного зворотного зв’язку, забезпечення участі громадськості в процесах розвитку та управління містом, підвищення рівня ініціативності громадян за допомогою інструментів електронної демократії.