Додаткова угода № 1/2

до Договору №1 від 26.04.2019 року

про надання послуг по об’єкту:

«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі «Загальноосвітня школа №77»                                             за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг                                                                                          «25»  листопада 2019 р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Виконавець: Приватне підприємство «ГОЛДРЕМБУД», в особі директора Жилича Ігоря Юрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

- У зв’язку з документальним підтвердженням об’єктивних обставин, які суттєво вплинули на строк надання послуг, та які не призвели до збільшення суми за Договором, Сторони прийшли до згоди внести зміни в пункт 1.1. Договору №1 від 26.04.2019 року, виклавши його у новій редакції:

«Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором у термін з 13 травня до 15 грудня 2019 року».

- Додаткову угоду №1/1 від 29.10.2019 р. вважати не дійсною.

- Всі інші умови Договору №1 від 26.04.2019 року та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

- Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору №1 від 26.04.2019 року.

ЗАМОВНИК:                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління                                                     Директор

капітального будівництва виконкому                             ПП «ГОЛДРЕМБУД»

Криворізької міської ради

__________________ В.Є. Катькін                               ________________ І.Ю. Жилич